АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОПОСЕЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 марта 2018 г.  № 70

О внесении изменений в Постановление Администрации Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области от 31 октября 2017 г. № 299-а «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования

«Новопоселеновский сельсовет» Курского района

Курской области на 2018 - 2022 годы»

В соответствии с решением Собрания депутатов Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области от 02 марта 2018 г. № 31-6-12 «О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания депутатов Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области от 22 декабря 2017 г. №  18 – 6 - 7 «О бюджете Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Постановлением Администрации Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области от 19 октября 2016 г. № 545 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области», Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Постановление Администрации Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области от 31 октября 2017 г. № 299-а «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования

«Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области на 2018 - 2022 годы» следующие изменения:

1.1. муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области на 2018 - 2022 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области в сети Интернет.

Глава Новопоселеновского сельсовета

Курского района                                                                                     И.Г. Бирюков

Утверждена

Постановлением Администрации

Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области

от 12.03.2018 г. № 70

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

«Новопоселеновский сельсовет» Курского района

Курской области на 2018 - 2022 годы»

# Паспорт муниципальной программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | нет |
| Участники муниципальной программы | нет |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018 – 2022 годы в один этап |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территорий Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области. |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограммы не предусмотрены |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | 1. Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий в д. 1-е Цветово Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области,%. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем средств, направленных на реализацию муниципальной программы на 2018 - 2022 года составит 1 836 514 руб. 86 коп., из них: - средства федерального бюджета 1 124 864 руб. 76 коп., в том числе по годам: 2018 год – 1 124 864 руб. 76 коп.; 2019 год – 0 руб. 00 коп.; 2020 год – 0 руб. 00 коп.; 2021 год – 0 руб. 00 коп.; 2022 год – 0 руб. 00 коп.; - средства областного бюджета 168 083 руб. 24 коп., в том числе по годам: 2018 год – 168 083 руб. 24 коп.; 2019 год – 0 руб. 00 коп.; 2020 год – 0 руб. 00 коп.; 2021 год – 0 руб. 00 коп.; 2022 год – 0 руб. 00 коп.; - средства местного бюджета 543 566 руб. 86 коп., в том числе: 2018 год – 143 566 руб. 86 коп.; 2019 год – 100 000 руб. 00 коп.; 2020 год – 100 000 руб. 00 коп.; 2021 год – 100 000 руб. 00 коп.; 2022 год – 100 000 руб. 00 коп. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Приведение в нормативное состояние муниципальных территорий общего пользования площадью 1 235 м2 в д. 1-е Цветово Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области, доведение уровня благоустройства территорий общего пользования до 100 %. |

- 1.  Общая характеристика состояния территорий Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области, в том числе формулировки основных проблем в  сфере  благоустройства

На территории Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области находится 8 населенных пунктов, в том числе 1 из них с численностью населения более 1000 человек, это – д. 1-е Цветово.

Со стороны Администрации Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области в последние годы уделяется повышенное внимание благоустройству населенных пунктов Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области.

Общая площадь благоустройства общественных территорий д. 1-е Цветово Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области составляет 1 235 м2.

К благоустройству общественных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство общественных территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности общественных территорий.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области, увеличить площадь озеленения территорий, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

# 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства территорий Новопоселеновского сельсовета  Курского района  Курской области, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной  программы, сроков  и этапов реализации муниципальной программы

К приоритетным направлениям политики Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области в области благоустройства территории Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области  относится:

повышение качества жизни населения Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области.
         Основной целью муниципальной программы является - повышение уровня благоустройства территорий Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области

Основные задачи муниципальной программы, направленные на достижение вышеуказанных целей, заключаются в следующем:

- повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области.

Для достижения этой цели необходимо довести техническое и эксплуатационное состояние общественны территорий до нормативных требований, организовать проведение ремонта общественных территорий.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы:

1.	Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий в д. 1-е Цветово Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области,%

Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать достижению следующих ожидаемых результатов:

- приведение в нормативное состояние муниципальных территорий общего пользования площадью 1 235 м2 в д. 1-е Цветово Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области, доведение уровня благоустройства территорий общего пользования до 100 %.

Сроки реализации программы – 2018 – 2022 годы, программа реализуется в один этап.

- 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Достижение целевых индикаторов и показателей достигается путем реализации следующих основных мероприятий:

основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий». В рамках данного мероприятия могут быть реализованы следующие виды проектов:

- благоустройство парков, скверов, бульваров;

- устройство освещения улицы, парка, сквера, бульваров;

- устройство или реконструкция детских площадок;

- благоустройство территории возле общественного здания (Дом культуры, библиотека и т.д.);

- благоустройство территории вокруг памятников;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

- очистка водоемов.

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, в том числе с включением не менее одной общественной территории, отобранной с учетом результатов общественного обсуждения, а также иные мероприятия по благоустройству, определенные Администрацией Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области, подлежащие реализации в 2018–2022 годы приведен в Приложении № 5 к муниципальной программе.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.

- 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации программы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной  программы

- Выполнение муниципальных  заданий в рамках муниципальной программы не предусмотрено.

- 5. Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также государственных внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы

Предприятия и организации, а также государственные внебюджетные фонды в реализации муниципальной программы участия не принимают.

- 6. Обоснование выделения подпрограмм

Муниципальная программа не включает реализацию подпрограмм.

7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, областного бюджетов и  бюджета Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области.

- Сведения о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области на 2018–2022 годы» указаны в Приложении № 3 к муниципальной программе.

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области на реализацию целей муниципальной программы Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы указаны в Приложении № 4 к муниципальной программе.

Общий объем средств, направленных на реализацию муниципальной программы на 2018 - 2022 года составит 1 836 514 руб. 86 коп., из них:

- средства федерального бюджета 1 124 864 руб. 76 коп., в том числе по годам:

2018 год –  1 124 864 руб. 76 коп.;

2019 год –  0 руб. 00 коп.;

2020 год  – 0 руб. 00 коп.;

2021 год  – 0 руб. 00 коп.;

2022 год – 0 руб. 00 коп.;

- средства областного бюджета 168 083 руб. 24 коп., в том числе по годам:

2018 год –  168 083 руб. 24 коп.;

2019 год –  0 руб. 00 коп.;

2020 год  – 0 руб. 00 коп.;

2021 год  – 0 руб. 00 коп.;

2022 год – 0 руб. 00 коп.;

- средства местного бюджета 543 566 руб. 86 коп., в том числе:

2018 год –  143 566  руб. 86 коп.;

2019 год –  100 000  руб. 00 коп.;

2020 год  – 100 000  руб. 00 коп.;

2021 год  – 100 000  руб. 00 коп.;

2022 год –  100 000  руб. 00 коп.

- 8. Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) муниципальной программы

Выделение дополнительных  объемов ресурсов позволит увеличить  объемы работ по благоустройству.

9. Анализ рисков реализации муниципальной программы

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации:

- финансовые риски, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий подпрограммы;

- операционные риски связаны с возможным несвоевременным внесением изменений в нормативную правовую базу и несвоевременным выполнением мероприятий программы.

Данные риски будут минимизированы в рамках совершенствования мер правового регулирования, предусмотренных муниципальной программой, путем повышения ответственности должностных лиц ответственного исполнителя;

- информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации программы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации программы будет проводиться работа, направленная на:
 	- использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы;

- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации муниципальной  программы).

10. Методика оценки эффективности муниципальной программы

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться с использованием целевых индикаторов и показателей (далее - показатели) выполнения муниципальной программы. Проведение текущего мониторинга и оценки степени достижения целевых значений показателей позволят анализировать ход выполнения муниципальной программы и принимать правильные управленческие решения.

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации. Фактическая эффективность муниципальной программы основывается на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение ситуации в сфере транспортного комплекса.

Методика оценки эффективности муниципальной программы включает в себя проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач муниципальной программы);

2) степень соответствия фактических затрат бюджета Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области запланированному уровню (оценка полноты использования средств бюджета) и эффективности использования средств бюджета Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области  (оценка экономической эффективности достижения результатов);

3) степень реализации мероприятий муниципальной программы (сопоставление количества запланированных мероприятий программы и фактически выполненных).

Степень достижения запланированных результатов по каждому показателю муниципальной программы производится по формуле:

Тfi

Еi = --------- x 100%, где:

Тpi

Еi - степень достижения i-показателя муниципальной программы (процентов);

Тfi - фактическое значение показателя;

Тpi - установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:

, где:

Е - степень достижения запланированных результатов результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей муниципальной программы.

Степень соответствия фактических затрат бюджета Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области запланированному уровню финансирования муниципальной программы определяется по следующей формуле:

Кpoi = (Сfoi / Сpoi) x 100%, где:

Кpoi - степень соответствия фактических затрат бюджета Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области запланированному уровню финансирования i-основного мероприятия муниципальной программы;

Сfoi - сумма средств бюджета Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области, израсходованных на реализацию i-основного мероприятия муниципальной программы;

Сpoi - установленная муниципальной программой сумма средств бюджета Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области на реализацию i-основного мероприятия.

Расчет полноты использования средств бюджета Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области в целом по муниципальной программе проводится по формуле:

, где:

Кро - степень соответствия фактических затрат бюджета Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области запланированному уровню финансирования основных мероприятий муниципальной программы (процентов);

n - количество финансируемых основных мероприятий муниципальной программы.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области, определяется по следующей формуле:

Е

Кеоi = ----------, где:

Кро

Кеоi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области;

Кро - полнота использования средств бюджета Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области на реализацию основных мероприятий муниципальной программы;

Е - степень достижения запланированных результатов результативность реализации основных мероприятий муниципальной программы;

4) степень реализации основных мероприятий муниципальной программы проводится на основании процентного сопоставления количества запланированных основных мероприятий муниципальной программы и фактически выполненных по следующей формуле:

М  x 100%

ф

СТ = -------------, где:

М

пл

СТ - степень реализации основных мероприятий муниципальной программы;

М  - количество   основных   мероприятий   муниципальной

ф     программы, фактически реализованных за отчетный период;

М   - количество   основных   мероприятий   муниципальной

пл    программы, запланированных на отчетный период.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

- Приложение № 1

к муниципальной программе

- «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области на 2018–2022 годы»

СВЕДЕНИЯ

- о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области на 2018–2022 годы»

| Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значение показателей, 2018 – 2022 годы |
| --- | --- | --- |
| Площадь благоустроенных общественных территорий в д. 1-е Цветово Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области | м2 | 1 235,0 |
| Доля благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий в д. 1-е Цветово Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области | % | 100,0 |

- Приложение № 2

к муниципальной программе

- «Формирование современной городской

- среды на территории муниципального образования «Новопоселеновский

- сельсовет» Курского района Курской

- области на 2018–2022 годы»

- Перечень

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование

современной городской среды на территории муниципального

образования «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской

области на 2018-2022

годы»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий» | Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области | 2018 | 2022 | Приведение в нормативное состояние муниципальных территорий общего пользования площадью 1 235 м2 в д. 1-е Цветово Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области, доведение уровня благоустройства территорий общего пользования до 100 % | Достижение показателей, предусмотренных в Приложении № 1 к муниципальной программе |

- Приложение № 3

к муниципальной программе

- «Формирование современной

- городской среды на территории муниципального образования «Новопоселеновский сельсовет»

- Курского района Курской области

- на 2018–2022 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- реализации муниципальной программы «Формирование современной

- городской среды на территории муниципального образования

- «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области

- на 2018–2022 годы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований ( рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | ВСЕГО | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области на 2018–2022 годы» | Всего | 001 | 00 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 1 836 514.86 | 1 436 514.86 | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
|  |  | в том числе: Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области | 001 | 0503 | 00 0 00 00000 | 000 | 1 836 514,86 | 1 436 514,86 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Основное мероприятие 2 | Благоустройство общественных территорий | Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области | 001 | 0503 | 19 1 02 L5550 | 244 | 1 836 514,86 | 1 436 514,86 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |

- Приложение № 4

к муниципальной программе

- «Формирование современной

- городской среды на территории муниципального образования «Новопоселеновский сельсовет»

- Курского района Курской области

- на 2018–2022 годы»

Ресурсное обеспечение

- и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета,

- областного бюджета, бюджета Новопоселеновского сельсовета Курского

- района Курской области и внебюджетных источников на реализацию

- целей         муниципальной программы «Формирование современной

- городской среды на

- территории муниципального образования «Новопоселеновский

- сельсовет»

- Курского района Курской области на 2018–2022 годы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕО | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской на 2018–2022 годы» | ВСЕГО | 1 836 514,86 | 1 436 514,86 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 1 124 864,76 | 1 124 864,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет | 168 083,24 | 168 083,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет Новопоселеновского сельсовета Курского района | 543 566,86 | 143 566,86 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Приложение № 5

к муниципальной программе

- «Формирование современной городской

- среды на территории муниципального образования «Новопоселеновский

- сельсовет» Курского района Курской

- области на 2018–2022 годы»

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству

в 2018–2022 годах,

с перечнем видов работ, планируемых к выполнению

| № п/п | Перечень общественных территорий, иных мероприятий по благоустройству | Адрес (местоположение) общественной территории | Перечень видов работ, планируемых к выполнению |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь перед Домом культуры | д. 1-е Цветово | Асфальтирование площади, установка скамеек, урн, озеленение территории (разбивка цветников). |