АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОПОСЕЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 июня 2019 г.       № 143

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 18.03.2019 г. №162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области;

2. Постановление Администрации Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области от 31 октября 2017 г. № 299-а «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области на 2018 - 2022 годы» признать утратившим силу;

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области в сети Интернет.

Глава Новопоселеновского сельсовета

Курского района Курской области                                   И.Г. Бирюков

Утвержден

постановлением Администрации

Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области

от 11 .06. 2019 г. № 143

Паспорт муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области»

| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области |
| Соисполнители муниципальной программы | нет |
| Участники муниципальной программы | нет |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018 – 2024 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются. |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества, комфорта, функциональности и эстетики среды на территории муниципального образования «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования; 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования. |
| Подпрограммы муниципальной программы | нет |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | 1. Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий, %; 2. Количество благоустроенных общественных территорий, ед. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем средств, направленных на реализацию муниципальной программы на 2018 - 2024 годы составит 3 632 777 руб. 00 коп., из них: - средства федерального бюджета 2 937 629 руб. 56 коп., в том числе по годам: 2018 год – 1 124 864 руб. 76 коп.; 2019 год – 1 812 764 руб. 80 коп.; 2020 год – 0 руб. 00 коп.; 2021 год – 0 руб. 00 коп.; 2022 год – 0 руб. 00 коп.; 2023 год – 0 руб. 00 коп.; 2024 год - 0 руб. 00 коп.; - средства областного бюджета 205 078 руб. 44 коп., в том числе по годам: 2018 год – 168 083 руб. 24 коп.; 2019 год – 36 995 руб. 20 коп.; 2020 год – 0 руб. 00 коп.; 2021 год – 0 руб. 00 коп.; 2022 год – 0 руб. 00 коп.; 2023 год – 0 руб. 00 коп.; 2024 год - 0 руб. 00 коп.; - средства местного бюджета 490 069 руб. 00 коп., в том числе по годам: 2018 год – 143 081 руб. 00 коп.; 2019 год – 146 988 руб. 00 коп.; 2020 год – 100 000 руб. 00 коп.; 2021 год – 100 000 руб. 00 коп.; 2022 год – 0 руб. 00 коп.; 2023 год – 0 руб. 00 коп.; 2024 год - 0 руб. 00 коп. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Благоустройство 1 общественной территории перед МКУК «Цветовский СДК» Курского района Курской области, общей площадью 1 933,9 м2. |

- 1. Характеристика состояния сферы благоустройства

На территории Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области находится 8 населенных пунктов, в том числе 1 из них с численностью населения более 1 000 человек, это – д. 1-е Цветово.

Со стороны Администрации Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области в последние годы уделяется повышенное внимание благоустройству населенных пунктов Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области.

Общая площадь благоустройства общественных территорий д. 1-е Цветово Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области составляет 1 933,9 м2.

Внешний облик муниципального образования, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Общественные территории – это территории муниципального образования соответствующего функционального назначения (площади, набережные, пешеходные зоны, улицы, скверы, парки, иные территории).

Озеленение территории современного муниципального образования является неотъемлемой частью развития как вновь осваиваемых участков, так и существующей застройки. Зеленые насаждения играют несколько важных ролей: социальную, рекреационную, санитарно-гигиеническую, эстетическую, ландшафтно-архитектурную.

В соответствии со Сводом правил «Градостроительство. Планировка                 и застройка городских и сельских поселений» (СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*), направленным на обеспечение градостроительными средствами безопасности и устойчивости развития поселений, охрану здоровья населения, рациональное использование природных ресурсов и охрану окружающей среды, защиту территорий поселений от неблагоприятных воздействий природного и техногенного характера, а также на создание условий для реализации определенных законодательством Российской Федерации социальных гарантий граждан, в городских и сельских поселениях необходимо предусматривать, как правило, непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом.

Проблемы общественных территорий муниципального образования:

отсутствие необходимого количества качественных зон отдыха;

сокращение зеленых насаждений;

отсутствие инфраструктуры для различных групп пользователей,                     в т.ч. для маломобильных групп населения;

замусоренность территорий.

Для решения указанных проблем необходимо решить ряд задач:

создание зеленых зон для отдыха граждан будет способствовать улучшению экологической обстановки, совершенствованию эстетического состояния территории, увеличению площади благоустроенных зеленых насаждений, предотвращению сокращения зеленых насаждений;

обеспечение доступности для маломобильных групп населения обеспечит создание безбарьерной среды для данной группы населения в зоне общественных территорий;

привитие жителям любви и уважения к своему муниципальному образованию, к соблюдению чистоты и порядка на его территории и вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий сформирует положительное отношение граждан, в т.ч. молодежи к собственному муниципальному образованию.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных Программой, повысит благоустройство и придаст привлекательность общественным территориям муниципального образования «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области.

В 2018-2024 гг. благоустройство общественных территорий в д. 1-е Цветово будет реализовано с учетом комплексного подхода.

Благоустройство общественных территорий предусматривает:

освещение общественных территорий;

установку скамеек;

установку урн для мусора;

озеленение;

иные виды работ.

Благоустройство общественных территорий включает в себя:

размещение списка общественных территорий на сайте Администрации Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области с последующим голосованием жителей в целях определения наиболее востребованных к благоустройству территорий;

подготовка перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству;

разработку проектной и сметной документации по объектам, благоустройство которых запланировано и будет проводиться в рамках реализации муниципальной программы.

реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий.

Адресный перечень общественных территорий муниципального образования «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству                     в 2018-2024 годах указан в Приложении № 4.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной Программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии – для заключения соглашений (муниципальных контрактов) на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии – для заключения соглашений (муниципальных контрактов)  на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

В населенном пункте д. 1-е Цветово нет дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству. Имеются в наличии дворовые территории, прилегающие к частным жилым домам, которые не в полной мере соответствуют Правилам благоустройства территории муниципального образования «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области, утвержденным Собранием депутатов Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области от 01 марта 2019 г. № 85-6-42.

# 2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы

Приоритетами муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной инфраструктуры на основе единых подходов.

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального образования отнесены вопросы создания условий для массового отдыха жителей муниципального образования и организации обустройства мест массового отдыха населения.

Основной целью муниципальной программы является - повышение качества, комфорта, функциональности и эстетики среды на территории муниципального образования «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области.

Основная задача муниципальной программы, направленная на достижение вышеуказанных целей, заключается в:

1. Обеспечении создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования;

2. Повышении уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования.

3. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение поставленных целей и задач, обоснование их состава и значений

Состав целевых показателей (индикаторов) сформирован с учётом методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 18 марта 2019 года № 162/пр.

В целях количественной оценки достижения целей и задач муниципальной программы определены следующие целевые показатели (индикаторы):

1. Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий, %;

2. Количество благоустроенных общественных территорий, ед.

Количество показателей (индикаторов) муниципальной программы формируется исходя  из принципов необходимости и достаточности для достижения целей и решения поставленных задач.

Показатель 1 «Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий»:

| 1 | Наименование показателя | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий |
| --- | --- | --- |
| 2 | Единица измерения | Процент |
| 3 | Определение показателя | Показатель характеризует долю реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий |
| 4 | Временные характеристики | Ежегодно по состоянию на конец года |
| 5 | Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю | Показатель рассчитывается ежегодно и определяется отношением количества реализованных в течение отчетного года комплексных проектов благоустройства общественных территорий, к общему количеству общественных территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году. Показатель не требует включения в план статистических работ, в связи с чем методика расчета показателя не приводится |
| 6 | Ответственный за сбор и предоставление информации | Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области |

Показатель 2 «Количество благоустроенных общественных территорий»:

| 1 | Наименование показателя | Количество благоустроенных общественных территорий |
| --- | --- | --- |
| 2 | Единица измерения | Единиц |
| 3 | Определение показателя | Показатель характеризует количество благоустроенных общественных территорий |
| 4 | Временные характеристики | Ежегодно по состоянию на конец года |
| 5 | Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю | Показатель рассчитывается ежегодно и определяется количеством благоустроенных общественных территорий. Показатель не требует включения в план статистических работ, в связи с чем методика расчета показателя не приводится |
| 6 | Ответственный за сбор и предоставление информации | Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области |

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной программы представлены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

4. Сроки реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в период 2018-2024 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

5. Основные мероприятия, направленные на достижение целей и задач в сфере реализации муниципальной программы

В рамках муниципальной программы осуществляется основное мероприятие – «Реализация регионального проекта «Формирование современной городской среды».

В рамках основного мероприятия осуществляются следующие мероприятия:

1) Благоустройство общественных территорий.

В ходе реализации мероприятия проводится:

- анализ благоустроенности общественных территорий, по результатам которого составляется паспорт благоустройства общественной территории в соответствии с требованиями, установленными нормативным актом Курской области;

- рассмотрение и оценка предложений граждан, организаций                              на включение в адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся  в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах.

- разработка проектной и сметной документации по объектам, благоустройство которых запланировано и будет проводиться в рамках реализации Программы;

- выполнение работ по благоустройству общественных территорий                (в том числе, устройство и ремонт пешеходных тротуаров и дорожек, обустройство цветников и газонов, посадка новых и вырубка аварийных деревьев, установка урн, скамеек и малых архитектурных форм, обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, озеленение общественных территорий и т.п.);

2) Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных постановлением Администрации Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области от 01 марта 2019 г. № 85-6-42 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области».

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными с органами местного самоуправления приведен в приложении № 8 к муниципальной программе;

3) Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения,                         с заключением по результатам инвентаризации соглашений                                         с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с требованиями утвержденных постановлением Администрации Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области от 01 марта 2019 г. № 85-6-42 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области», согласно приложения № 9 к муниципальной программе;

4) Вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий                        в сфере формирования современной городской среды.

В ходе реализации мероприятия проводится:

информирование граждан о проводимых мероприятиях                                     по благоустройству общественных территорий;

обсуждение общественных территорий, подлежащих благоустройству;

трудовое участие граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству;

5) Публикация материалов в местных СМИ, мониторинг работы в ГИС ЖКХ.

Сведения об основных мероприятиях Программы с указанием исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены      в Приложении № 2 к муниципальной программе.

6. Обобщенная характеристика мер правового регулирования муниципальной программы

Основной мерой в сфере правового регулирования реализации муниципальной программы является принятие нормативных, правовых актов в соответствии с изменением действующего законодательства.

- 7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации программы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы

Выполнение муниципальных заданий в рамках муниципальной программы не предусмотрено.

- 8. Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также государственных внебюджетных фондов в реализации программы

Предприятия и организации, а также государственные внебюджетные фонды в реализации муниципальной программы участия не принимают.

- 9. Обоснование выделения подпрограмм

Муниципальная программа не включает реализацию подпрограмм.

10. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы предусматривает систему инвестирования с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Курской области, средств местного бюджета и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы на 2018 – 2024 годах составляет 3 632 777 руб. 00 коп., из них:

- средства федерального бюджета 2 937 629 руб. 56 коп., в том числе по годам:

2018 год –  1 124 864 руб. 76 коп.;

2019 год –  1 812 764 руб. 80 коп.;

2020 год  – 0 руб. 00 коп.;

2021 год  – 0 руб. 00 коп.;

2022 год – 0 руб. 00 коп.;

2023 год – 0 руб. 00 коп.;

2024 год - 0 руб. 00 коп.;

- средства областного бюджета 205 078 руб. 44 коп., в том числе по годам:

2018 год –  168 083 руб. 24 коп.;

2019 год –  36 995 руб. 20 коп.;

2020 год  – 0 руб. 00 коп.;

2021 год  – 0 руб. 00 коп.;

2022 год – 0 руб. 00 коп.;

2023 год – 0 руб. 00 коп.;

2024 год - 0 руб. 00 коп.;

- средства местного бюджета 490 069 руб. 00 коп., в том числе по годам:

2018 год –  143 081 руб. 00 коп.;

2019 год –  146 988 руб. 00 коп.;

2020 год  – 100 000 руб. 00 коп.;

2021 год  – 100 000 руб. 00 коп.;

2022 год –  0 руб. 00 коп.;

2023 год – 0 руб. 00 коп.;

2024 год - 0 руб. 00 коп.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается решением Собрания депутатов Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области о бюджете муниципального образования.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы приведено в Приложении № 3 к муниципальной  программе.

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приводится в Приложении № 4 к муниципальной программе.

11. Анализ рисков и меры управления рисками

В рамках реализации муниципальной программы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач муниципальной программы:

- Бюджетные риски.

Бюджетные риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов, возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы.

Меры по предотвращению рисков:

требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются                          в рамках бюджетного цикла, проводится оценка потребности                                      в предоставлении муниципальных услуг (выполнении работ);

в муниципальных контрактах (договорах) на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается возможность взыскания пени с исполнителя за неисполнение                                 или ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту (договору), за несвоевременное выполнение работ, оказание услуг;

при заключении муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается обеспечение исполнения контракта;

- Организационно-управленческие риски.

Данная группа рисков связана с необходимостью вовлечения в процесс благоустройства территории муниципального образования многих участников: организаций различных форм собственности, индивидуальных предпринимателей, жителей города.

Меры по предотвращению рисков:

выбор исполнителей мероприятий муниципальной программы на конкурсной основе;

обобщение и анализ опыта проведения подобных мероприятий другими регионами и муниципальными образованиями, с целью определения способов предупреждения возможных негативных событий;

составление планов работ, контроль за их исполнением, закрепление персональной ответственности должностных лиц, специалистов за выполнение мероприятий муниципальной программы и достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Последствиями развития вышеуказанных рисков событий могут быть:

изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий муниципальной программы;

невыполнение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы.

Возможность негативного развития событий обуславливает необходимость корректировки программных мероприятий и целевых индикаторов, а также показателей эффективности реализации муниципальной программы;

- Социальные риски.

Низкая социальная активность населения, низкий уровень доходов населения, отсутствие массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий.

Меры по предотвращению рисков:

широкое информирование мероприятий по благоустройству;

привлечение населения к проведению мероприятий по благоустройству;

привлечение организаций, студенческих отрядов к выполнению работ по благоустройству.

12. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, оценка эффективности её реализации

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется ежегодно по следующим направлениям:

степень реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации);

степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств;

степень достижения целевых показателей муниципальной программы.

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации                в отчетном году.

Степень реализации мероприятий рассчитывается на уровне основных мероприятий муниципальной программы только для мероприятий, полностью или частично реализуемых за счет средств областного бюджета.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме                      при достижении следующих результатов:

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться                как наступление или не наступление контрольного события (событий)            и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается           как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов             на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям            по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию муниципальной программы              в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы                   в отчетном году.

В составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" учитываются фактические расходы на реализацию муниципальной программы.

В качестве плановых расходов из средств областного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию муниципальной программы в сводной бюджетной росписи областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств областного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующей формуле:

СДпз = ЗПф / ЗПп,

где:

СДпз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели  и задачи муниципальной программы.

Для количественной оценки результатов реализации Программы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений    по годам реализации муниципальной программы.

Ожидаемые результаты при выполнении мероприятий муниципальной программы:

улучшение уровня жизни населения путем повышения комфорта, безопасности и эстетики муниципального образования;

благоустройство 1 общественной территории перед МКУК «Цветовский СДК» Курского района Курской области, площадью 1 933,9 м2;

вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий                         в сфере формирования современной городской среды путем обсуждения общественных территорий, подлежащих благоустройству, трудового участия граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству.

13. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения

В ходе проведения мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, не выявлены объекты, требующие проведения дополнительных мероприятий по благоустройству в целях доведения уровня их благоустройства до общего уровня благоустройства на территории Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. |  |  |  | 2020 г. | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023 г. |  | 2024 г. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  |  |  |
| 1 | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий | Процент | 100 | 100 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий | Единица | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области» |  |  |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании "Новопоселеновский сельсовет" Курского района Курской области". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия, контрольного события муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Срок |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |  | Связь с показателями муниципальной программы |  |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Формирование современной городской среды» | Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области | 2018 год | 2024 год | Благоустройство 1 общественной территории перед МКУК «Цветовский СДК» Курского района Курской области, общей площадью 1 933,9 м2. |  |  |  | Показатель 1 «Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий» Показатель 2 «Количество благоустроенных общественных территорий» |  |
| Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Формирование современной городской среды» | Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области | 2018 год | 2024 год | Благоустройство 1 общественной территории перед МКУК «Цветовский СДК» Курского района Курской области, общей площадью 1 933,9 м2. |  |  |  | Показатель 1 «Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий» Показатель 2 «Количество благоустроенных общественных территорий» |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области».

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований ( рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | ВСЕГО | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области» | Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области | 001 | 0503 | 00 0 00 00000 | 000 | 3 632 777,00 | 1 436 029,00 | 1 996 748,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2 | «Благоустройство общественных территорий» | Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области | 001 | 0503 | 19 1 02 L5550 | 244 | 1 436 029,00 | 1 436 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие | «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области | 001 | 0503 | 19 1 F2 55550 | 244 | 2 196 748,00 | 0,00 | 1 996 748,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области»

Ресурсное обеспечение

- и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области».

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам, рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области» | ВСЕГО | 3 632 777,00 | 1 436 029,00 | 1 996 748,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 2 937 629,56 | 1 124 864,76 | 1 812 764,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет | 205 078,44 | 168 083,24 | 36 995,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области | 490 069,00 | 143 081,00 | 146 988,00 | 100 000,00 | 100 000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области»

План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области».

| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |  |  |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие №1 «Утверждение дизайн –проекта» | Муниципальная программа | Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района | - | 01.04. | - | - | - | 01.04 | - | - | - | 01.04 | - | - |
| Контрольное событие №2 «Заключение соглашения между Комитетом ЖКХ и ТЭК Курской области и администрацией МО» | Муниципальная программа | Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района | - | 01.04. | - | - | - | 01.04 | - | - | - | 01.04 | - | - |
| Контрольное событие №3 «Разработка ПСД» | Муниципальная программа | Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района | 30.03. | - | - | - | 30.03. | - | - | - | 30.03. | - | - | - |
| Контрольное событие №4 «Актуализация муниципальной программы» | Муниципальная программа | Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района | - | 30.05. | - | - | - | 30.05. | - | - | - | 30.05. | - | - |
| Контрольное событие №5 «Получение положительного заключения экспертизы по ПСД» | Муниципальная программа | Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района | - | 30.05. | - | - | - | 30.05. | - | - | - | 30.05. | - | - |
| Контрольное событие №6 «Объявление конкурса на СМР (строительно- монтажные работы)» | Муниципальная программа | Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района | - | 02.06. | - | - | - | 02.06. | - | - | - | 02.06. | - | - |
| Контрольное событие №7 «Заключение договора с победителем конкурсного отбора» | Муниципальная программа | Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района | - | - | 01.07. | - | - | - | 01.07. | - | - | - | 01.07. | - |
| Контрольное событие №8 «Завершение работ» | Муниципальная программа | Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района | - | - | - | 31.12. | - | - | - | 31.12. | - | - | - | 31.12 |

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области»

Ориентировочная нормативная стоимость

(единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального и дополнительного  перечней работ.

| Вид работ | Единица измерения | Единичная расценка, руб. с НДС |
| --- | --- | --- |
| Работы, входящие в минимальный перечень* |  |  |
| Ремонт внутриквартального проезда (асфальтное покрытие) | 1 кв. м | 729 |
| Ремонт тротуара (асфальтобетонное покрытие) | 1 кв. м | 856 |
| Строительство тротуара (асфальтобетонное покрытие) | 1 кв. м | 1462 |
| Устройство тротуарной плитки | 1 кв. м | 1959 |
| Замена бортового камня | 1 п.м | 1859 |
| Установка бортового камня | 1 п.м | 1028 |
| Замена поребрика | 1 п.м | 1031 |
| Установка поребрика | 1 п.м | 873 |
| Работы, входящие в дополнительный перечень |  |  |
| Строительство автостоянки (асфальтобетонное покрытие) | 1 кв. м | 1462 |
| Ограждение 2000х520 | 1 шт | 3604 |

| № п/п | Наименование малых форм | Тип | Стоимость с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лавочка – эконом | МФ 1.04 | 7832 |
| 2 | Лавочка со спинкой | МФ 1.10 | 12322 |
| 3 | Урна | МФ 6.05 | 3476 |

Приложение № 7

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области»

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018–2024 годах,

с перечнем видов работ, планируемых к выполнению.

| № п/п | Перечень общественных территорий, иных мероприятий по благоустройству | Адрес (местоположение) общественной территории | Перечень видов работ, планируемых к выполнению |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь перед Домом культуры | д. 1-е Цветово Курского района Курской области | Асфальтирование площади, установка скамеек, урн, озеленение территории (разбивка цветников). |
| Установка скамеек |  |  |  |
| Установка урн |  |  |  |

Приложение № 8

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальный предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления.

| - № п/п | - Адрес объекта недвижимого имущества |  |  |  | Кадастровый номер земельного - участка | - Общая площадь земельного участка | - Наличие урн на земельном участке | - Наличие освещения на земельном участке | - Наличие лавок на земельном участке | - Наличие малых архитек-турных форм на земельном участке | - Наличие асфальти-рованного проезда на земельном участке | - ИНН юридичес-кого лица, ИП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Наименование МО | - Физическое расположение общественной территории | - Наименование объекта недвижимого имущества, расположенного на | - Вид пользования объекта недвижимого имущества/ земельного участка (аренда, собственность, безвозмездное пользование) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 9

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области»

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями)  земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства.

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |