Протокол №1

заседания муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области

02 сентября 2020 г.

Присутствовали:

Председатель комиссии: Бирюков И.Г.

Заместитель председателя комиссии Извекова В.В.

Секретарь комиссии Буркова О.М.

Члены комиссии: Бирюкова И.Л.

 Щедрина Е.В.

 Повестка дня:

1. О расторжении муниципального контракта №0144200002420000643-01 от 02.06.2020 г., в одностороннем порядке;

**Слушали:** информацию председателя комиссии Бирюкова И.Г., который сообщил, что ООО «Энергострой» в лице директора Толстова А.В., заключив с Администрацией Новопоселеновского сельсовета Курского района муниципальный контракт по выполнению работ по благоустройству общественной территории: создание спортивной площадки в д.1-е Цветово Курского района Курской области, работу не выполнили.

**Выступили**: Буркова О.М. – сообщила, что в результате обследования территории ( Акт обследования 01.09.2020 г. прилагается) установлено, что работа по благоустройству общественной территории не выполнена.

Предложили: расторгнуть муниципальный контракт №0144200002420000643-01 от 02.06.2020 г., в одностороннем порядке, заключенный с ООО «Энергострой» (далее – Подрядчик) в связи с тем, что подрядчик не выполнил свою работу по благоустройству общественной территории: создание спортивной площадки в д.1-е Цветово Курского района Курской области.

**Решили:** расторгнуть муниципальный контракт №0144200002420000643-01 от 02.06.2020 г., в одностороннем порядке, заключенный с ООО «Энергострой» (далее – Подрядчик) в связи с тем, что подрядчик не выполнили свою работу по благоустройству общественной территории: создание спортивной площадки в д.1-е Цветово Курского района Курской области.

Голосовали:

«за» - 5

«против»-0

«воздержались» -0

Председатель: Бирюков И.Г.

Секретарь Буркова О.М.

Акт

обследования общественной территории, расположенной в д.1-е Цветово, Курского района Курской области

01.09.2020 г.

Благоустройство общественной территории: создание спортивной площадки в д.1-е Цветово, Курского района Курской области

Комиссией в составе:

Председателя комиссии Бирюкова И.Г., заместителя председателя комиссии Извековой В.В., секретаря Бурковой О.М., членов комиссии: Бирюковой И.Л., Щедриной Е.В., произведено обследование общественной территории в д.1-е Цветово Курского района Курской области по установлению проведенной работы по благоустройству данной территории;

В результате обследования установлено: работа по благоустройству общественной территории: создание спортивной площадки в д.1-е Цветово Курского района Курской области, не выполнена.

Подписи: Бирюков И.Г.

 Извекова В.В.

 Буркова О.М.

 Бирюкова И.Л.

 Щедрина Е.В.