АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОПОСЕЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 декабря 2024 года № 394

д. 1- е Цветово

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области»

В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=58E40AB2B90CB1FE7838C51973A3512A310CBD85B6CE5E51804820BA4675435C2BE4F7DEEF9E64BELCBDI) Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=E57B1D08A44DE04EA9C72C9D617EDBB8E23BD1ED21D63B4DA479BABD963434ABC1D9A08BEAg3OCG) от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 18.03.2019 №162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», постановлениями Администрации Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области от 05 августа 2019 года № 194 «О внесении изменений в Постановление Администрации Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области от 19 октября 2016 г. № 545 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области», от 30 октября 2019 года № 268-а «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области»,Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области» (Приложение).

**2. Контроль за исполнением настоящего** **постановления оставляю за собой.**

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Новопоселеновского сельсовета

Курского района Курской области И.Г. Бирюков

Приложение

к постановлению Администрации

Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области от 23 декабря 2024 года № 394

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области»

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области |
| Соисполнители муниципальной программы | нет |
| Участники муниципальной программы | нет |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2025 – 2030 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются. |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества, комфорта, функциональности и эстетики среды на территории муниципального образования «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования;  2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования. |
| Подпрограммы муниципальной программы | нет |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | 1. Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий, %;  2. Количество благоустроенных общественных территорий, ед. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем средств, направленных на реализацию муниципальной программы на 2025 - 2030 годы составит 1 878 781 руб. 00 коп., из них:  - средства федерального бюджета 0 руб. 00 коп., в том числе по годам:  2025 год –  0 руб. 00 коп.;  2026 год –  0 руб. 00 коп.;  2027 год – 0 руб. 00 коп.;  2028 год – 0 руб. 00 коп.;  2029 год – 0 руб. 00 коп.;  2030 год – 0 руб. 00 коп.  - средства областного бюджета 0 руб. 00 коп., в том числе по годам:  2025 год –  0 руб. 00 коп.;  2026 год –  0 руб. 00 коп.;  2027 год – 0 руб. 00 коп.;  2028 год – 0 руб. 00 коп.;  2029 год – 0 руб. 00 коп.;  2030 год – 0 руб. 00 коп.  - средства местного бюджета 1 878 781 руб. 00 коп., в том числе по годам:  2025 год –  1 718 086 руб. 00 коп.;  2026 год –  32 139 руб. 00 коп.;  2027 год – 32 139 руб. 00 коп.;  2028 год – 32 139 руб. 00 коп.;  2029 год – 32 139 руб. 00 коп.;  2030 год – 32 139 руб. 00 коп. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Благоустройство общественной территории: Создание спортивной площадки в д. Селиховы Дворы Курского района Курской области |

1. Общая характеристика состояния благоустройства Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области» (далее - Программа) направлена на повышение уровня благоустройства общественных территорий Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области, а также приведение территории муниципального образования в надлежащее санитарное и эстетическое состояние, руководствуясь при этом утвержденными Правилами благоустройства территории Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области.

Внешний облик поселения, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Общественные территории – это территории муниципального образования соответствующего функционального назначения (площади, пешеходные зоны, улицы, скверы, парки, иные территории).

На территории Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области за счет средств местного бюджета проводились работы по благоустройству общественных территорий.

Однако в Новопоселеновском сельсовете Курского района Курской области наблюдается нехватка благоустроенных зеленых зон для отдыха и занятия спортом. Озелененные территории формируют благоприятную и комфортную среду для жителей поселения, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции.

Проблемы общественных территорий муниципального образования:

отсутствие необходимого количества качественных зон отдыха;

неудовлетворительное состояние малых архитектурных форм;

сокращение зеленых насаждений;

отсутствие инфраструктуры для различных групп пользователей, в т.ч. для маломобильных групп населения;

засоренность территорий бытовыми отходами.

Для решения указанных проблем необходимо решить ряд задач:

создание зеленых зон для отдыха граждан будет способствовать улучшению экологической обстановки, совершенствованию эстетического состояния территории, увеличению площади благоустроенных зеленых насаждений, предотвращению сокращения зеленых насаждений;

обеспечение доступности для маломобильных групп населения обеспечит создание без барьерной среды для данной группы населения в зоне общественных территорий;

привитие жителям любви и уважения к своему селу, к соблюдению чистоты и порядка на территории поселения и вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий сформирует положительное отношение граждан, в т.ч. молодежи к собственному муниципальному образованию.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение таких мероприятий, как озеленение, уход за зелеными насаждениями; устройство пешеходных дорожек, освещение территорий; обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок; установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора; обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных муниципальной программой, повысит благоустройство и придаст привлекательность общественным территориям Новопоселеновского сельсовета. Курского района Курской области.

План реализации муниципальной программы приведен в Приложении № 15 к муниципальной программе.

2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы

Приоритетами муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие инфраструктуры поселения на основе единых подходов.

Основной целью муниципальной программы является - повышение качества, комфорта, функциональности и эстетики среды на территории муниципального образования «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области.

Основные задачи муниципальной программы, направленные на достижение вышеуказанных целей, заключаются в следующем:

1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования;

2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования.

3. Сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы

Состав целевых показателей (индикаторов) сформирован с учётом методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 18.03.2019 №162/пр.

Целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы являются:

1. Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов общественных территорий, %;

2. Количество благоустроенных общественных территорий, ед.

Показатель 1 «Доля реализованных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование показателя | Доля реализованных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий |
| 2 | Единица измерения | Процент |
| 3 | Определение показателя | Показатель характеризует долю реализованных проектов благоустройства общественных территорий |
| 4 | Временные характеристики | Ежегодно по состоянию на конец года |
| 5 | Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю | Показатель рассчитывается ежегодно и определяется отношением количества реализованных в течение отчетного года проектов благоустройства общественных территорий, к общему количеству общественных территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году.  Показатель не требует включения в план статистических работ, в связи с чем методика расчета показателя не приводится |
| 6 | Ответственный за сбор и предоставление информации | Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области |

Показатель 2 «Количество благоустроенных общественных территорий»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование показателя | Количество благоустроенных общественных территорий |
| 2 | Единица измерения | Единиц |
| 3 | Определение показателя | Показатель характеризует количество благоустроенных общественных территорий |
| 4 | Временные характеристики | Ежегодно по состоянию на конец года |
| 5 | Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю | Показатель рассчитывается ежегодно и определяется количеством благоустроенных общественных территорий.  Показатель не требует включения в план статистических работ, в связи с чем методика расчета показателя не приводится |
| 6 | Ответственный за сбор и предоставление информации | Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области |

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы представлены в Приложении №1 к муниципальной программе.

4. Сроки реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в период 2025 - 2030 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

5. Основные мероприятия, направленные на достижение целей и задач в сфере реализации муниципальной программы

В рамках муниципальной программы осуществляется основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В рамках данного мероприятия предусмотрено:

1) Благоустройство общественных территорий, которое включает в себя:

а) инвентаризация и анализ благоустроенности общественных территорий, по результатам которых составляется паспорт благоустройства общественной территории в соответствии с требованиями, установленными нормативным актом Администрации Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области;

б) рассмотрение и оценка предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024гг.;

в) разработка и изготовление дизайн - проекта, проектно-сметной документации в целях благоустройства общественной территории;

г) благоустройство парков, скверов;

д) устройство или реконструкция детской площадки;

е) благоустройство территории возле общественного здания (Дом культуры, библиотека и т.д.);

ж) благоустройство территории вокруг памятника;

з) благоустройство пустырей;

и) создание стадионов.

С целью благоустройства данных объектов могут проводиться работы по устройству и ремонту пешеходных тротуаров и дорожек, обустройству цветников и газонов, посадке новых и вырубке аварийных деревьев, установке урн, скамеек и малых архитектурных форм, создание условий для занятий физической культурой, обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, озеленению общественных территорий и т.п.).

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2025 - 2030 годы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, а также иные мероприятия по благоустройству, определенные Администрацией Новопоселеновского сельсовета Курского района, подлежащие реализации в 2025 - 2030 годы приведен в Приложении № 6 к муниципальной программе.

Муниципальное образование «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области вправе исключить из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

2) Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2030 года за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства;

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2030 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными с органами местного самоуправления приведен в Приложении № 7 к муниципальной программе;

3) Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2030 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства приведены в Приложении № 16 к муниципальной программе;

4) Вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий в сфере формирования современной городской среды;

В ходе реализации мероприятия проводится:

информирование граждан о проводимых мероприятиях по благоустройству общественных территорий;

обсуждение общественных территорий, подлежащих благоустройству;

трудовое участие граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству;

5) Публикация материалов в местных СМИ, мониторинг работы в ГИС ЖКХ.

[Перечень](#Par1815) основных мероприятий муниципальной программы приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной Программы не позднее 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).

6. Обобщенная характеристика мер правового регулирования муниципальной программы

Основной мерой в сфере правового регулирования реализации муниципальной программы является принятие нормативных, правовых актов в соответствии с изменением действующего законодательства.

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы

Выполнение муниципальных заданий в рамках муниципальной программы не предусмотрено.

8. Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также государственных внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы

Предприятия и организации, а также государственные внебюджетные фонды в реализации муниципальной программы участия не принимают.

9. Обоснование выделения подпрограмм

Муниципальная программа не включает реализацию подпрограмм.

1. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджета.

Сведения о средствах бюджета Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области, направляемых на реализацию муниципальной программы, указаны в Приложении № 3 к муниципальной программе.

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области на реализацию целей муниципальной программы указаны в Приложении № 4 к муниципальной программе.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы предусматривает систему инвестирования с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Курской области, средств местного бюджета и внебюджетных источников.

Общий объем средств, направленных на реализацию муниципальной программы на 2025 - 2030 годы составит 1 878 781 руб. 00 коп., из них:

- средства федерального бюджета 0 руб. 00 коп., в том числе по годам:

2025 год –  0 руб. 00 коп.;

2026 год –  0 руб. 00 коп.;

2027 год – 0 руб. 00 коп.;

2028 год – 0 руб. 00 коп.;

2029 год – 0 руб. 00 коп.;

2030 год – 0 руб. 00 коп.

- средства областного бюджета 0 руб. 00 коп., в том числе по годам:

2025 год –  0 руб. 00 коп.;

2026 год –  0 руб. 00 коп.;

2027 год – 0 руб. 00 коп.;

2028 год – 0 руб. 00 коп.;

2029 год – 0 руб. 00 коп.;

2030 год – 0 руб. 00 коп.

- средства местного бюджета 1 878 781 руб. 00 коп., в том числе по годам:

2025 год –  1 718 086 руб. 00 коп.;

2026 год –  32 139 руб. 00 коп.;

2027 год – 32 139 руб. 00 коп.;

2028 год – 32 139 руб. 00 коп.;

2029 год – 32 139 руб. 00 коп.;

2030 год – 32 139 руб. 00 коп.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается решением Собрания депутатов Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области о бюджете муниципального образования.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы приведено в приложении № 3 к муниципальной программе.

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приводится в приложении № 4 к муниципальной программе.

11. Анализ рисков реализации муниципальной программы

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации:

1) Риски, которые связаны с изменениями внешней среды, и которыми невозможно управлять в рамках реализации муниципальной программы:

- риски ухудшения состояния экономики, которые могут привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста, инвестиционной активности и доходов населения.

- риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может отразиться самым негативным образом на состояния жилищного фонда, а также потребовать концентрации средств бюджетов различного уровня на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для муниципальной программы оценивается как умеренный. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий всех подпрограмм;

2) Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов в данном секторе экономики.

Возникновение указанных рисков может привести к сокращению объемов финансирования запланированных мероприятий, прекращению финансирования ряда мероприятий и, как следствие, выполнению не в полном объеме или невыполнению как непосредственных, так и конечных результатов муниципальной программы.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Минимизация данных рисков предусматривается путем привлечения внебюджетных и иных источников финансирования для реализации мероприятий муниципальной программы, применения механизмов государственно-частного партнерства;

3) В рамках реализации муниципальной программы может быть выделен риск недостаточной финансовой мотивации инвесторов, который может привести к недостижению целевых значений по ряду показателей реализации муниципальной программы из-за недостатка или отсутствия необходимого объёма средств, предусмотренных на финансирования мероприятий муниципальной программы. Для сокращения возможных негативных последствий риска предусмотрены меры по организации целенаправленного мониторинга, в том числе усилению информационной, методической и консультационной поддержки потенциальных участников муниципальной программы;

4) Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации муниципальной программы планируется на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании, а также проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве;

5) Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на:

- использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы;

- выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных параметров реализации налоговой, бюджетной, инвестиционной, демографической, социальной политики (социально-экономических и финансовых показателей);

- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации муниципальной программы);

6) Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограмм, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации мероприятий муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств, снижение качества выполнения мероприятий муниципальной программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы и её подпрограмм;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторинга реализации муниципальной программы;

- своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы;

7) Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность работы и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения подбора высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов, формирования резерва кадров.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством.

12. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться с использованием целевых индикаторов и показателей (далее - показатели) выполнения муниципальной программы. Проведение текущего мониторинга и оценки степени достижения целевых значений показателей позволят анализировать ход выполнения муниципальной программы и принимать правильные управленческие решения.

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации. Фактическая эффективность муниципальной программы основывается на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение ситуации в сфере транспортного комплекса.

Методика оценки эффективности муниципальной программы включает в себя проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач муниципальной программы);

2) степень соответствия фактических затрат бюджета Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области запланированному уровню (оценка полноты использования средств бюджета) и эффективности использования средств бюджета Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области (оценка экономической эффективности достижения результатов);

3) степень реализации мероприятий муниципальной программы (сопоставление количества запланированных мероприятий муниципальной программы и фактически выполненных).

Степень достижения запланированных результатов по каждому показателю муниципальной программы производится по формуле:

*Тfi*

*Еi = --------- x 100%, где:*

*Тpi*

*Еi* - степень достижения i-показателя муниципальной программы (процентов);

*Тfi* - фактическое значение показателя;

*Тpi*- установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:

*, где:*

*Е -* степень достижения запланированных результатов результативность реализации муниципальной программы (процентов);

*n* - количество показателей муниципальной программы.

Степень соответствия фактических затрат бюджета Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области запланированному уровню финансирования муниципальной программы определяется по следующей формуле:

*Кpoi = (Сfoi / Сpoi) x 100%, где:*

*Кpoi* - степень соответствия фактических затрат бюджета Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области запланированному уровню финансирования i-основного мероприятия муниципальной программы;

*Сfoi* - сумма средств бюджета Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области, израсходованных на реализацию i-основного мероприятия муниципальной программы;

*Сpoi* - установленная муниципальной программой сумма средств бюджета Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области на реализацию i-основного мероприятия.

Расчет полноты использования средств бюджета Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области в целом по муниципальной программе проводится по формуле:

*, где:*

*Кро*- степень соответствия фактических затрат бюджета Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области запланированному уровню финансирования основных мероприятий муниципальной программы (процентов);

*n* - количество финансируемых основных мероприятий муниципальной программы.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области, определяется по следующей формуле:

*Е*

*Кеоi = ----------, где:*

*Кро*

*Кеоi*- коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области;

*Кро*- полнота использования средств бюджета Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области на реализацию основных мероприятий муниципальной программы;

*Е* - степень достижения запланированных результатов результативность реализации основных мероприятий муниципальной программы;

4) степень реализации основных мероприятий муниципальной программы проводится на основании процентного сопоставления количества запланированных основных мероприятий муниципальной программы и фактически выполненных по следующей формуле:

*М x 100%*

*ф*

*СТ = -------------, где:*

*М*

*пл*

*СТ*- степень реализации основных мероприятий муниципальной программы;

*М* - количество основных мероприятий муниципальной программы;

*ф* программы, фактически реализованных за отчетный период;

*М*  - количество основных мероприятий муниципальной программы;

*пл -*программы, запланированных на отчетный период.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

13. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения

В ходе проведения мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, не выявлены объекты, требующие проведения дополнительных мероприятий по благоустройству в целях доведения уровня их благоустройства до общего уровня благоустройства на территории Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | |  | |  | | |  | | | Приложение № 1 | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | | |  | | | к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области» | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | | |  | | |
|  | |  | | |  | |  | | |  | | |
| Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  | | |  |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | | | | | |  | | |  |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  |
| № п/п | | Наименование показателя (индикатора) | | | | | | Единица измерения | | | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 г. | | | 2026 г. | | | | 2027 г. | 2028 г. | | 2029 г. | | 2030 г. | |
| 1 | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | |
| 1 | | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий | | | | | | Процент | | | 100 | | | 100 | | | | 100 | 100 | | 100 | | 0 | |
| 2 | | Количество благоустроенных общественных территорий | | | | | | Единица | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | | 0 | |
|  | |  | |  |  | |  | | |  | | | | | Приложение № 2 | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | |  | | |  | | | | | к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области» | | | | | | | | | | |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование мероприятия, контрольного события муниципальной программы | | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Срок | | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | | | | | | Связь с показателями муниципальной программы | | | | | | | | | |
| начала реализации | | окончания реализации | | |
| Задача 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на  территории муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 1 | | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Формирование современной городской среды» | | Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области | 2025 год | | 2030 год | | | Благоустройство общественной территории. Создание стадиона в д. Селиховы Дворы Курского района Курской области | | | | | | Показатель 1 «Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий»  Показатель 2 «Количество благоустроенных общественных территорий» | | | | | | | | | |
| Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Формирование современной городской среды» | | Администрация Новопоселеновского сельсовета Курскогорайона Курской области | 2025 год | | 2030 год | | | Благоустройство общественной территории. Создание стадиона в д. Селиховы Дворы Курского района Курской области | | | | | | | | Показатель1 «Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий»  Показатель 2 «Количество благоустроенных общественных территорий» | | | | | | | |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области»

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований по годам,  рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | ВСЕГО | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области» | Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области | 001 | 0503 | 00 0 00 00000 | 000 | 1 878 781,00 | 1 718 086,00 | 32 139,00 | 32 139,00 | 32 139,00 | 32 139,00 | 32 139,00 |
| Основное мероприятие | «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области | 001 | 0503 | 19 1 F2 55550 | 244 | 1 878 781,00 | 1 718 086,00 | 32 139,00 | 32 139,00 | 32 139,00 | 32 139,00 | 32 139,00 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области»

Ресурсное обеспечение

и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области»

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам, рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области» | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области | 1 878 781,00 | 1 718 086,00 | 32 139,00 | 32 139,00 | 32 139,00 | 32 139,00 | 32 139,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  0,00 |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды в муниципальном

образовании «Новопоселеновский сельсовет

Курского района Курской области»

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории, которых отобраны и подлежат благоустройству в 2025 - 2030 годах

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды в муниципальном

образовании «Новопоселеновский сельсовет Курского района Курской области»

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2025 - 2030 годах, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес (местоположение) общественной территории | Перечень видов работ, планируемых к размещению | Площадь, м2 |
|  | д. Селиховы Дворы | Благоустройство общественной территории: Создание спортивной площадки в д. Селиховы Дворы Курского района Курской области | 464 |

Приложение № 7

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды в муниципальном

образовании «Новопоселеновский сельсовет

Курского района Курской области»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальный предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2030 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес объекта недвижимого имущества | | | | Кадастровый  номер земельного  участка | Общая площадь земельного участка | Наличие урн на земельном участке | Наличие освещения на земельном участке | Наличие лавок на земельном участке | Наличие малых архитек-турных форм на земельном участке | Наличие асфальти-рованного проезда на земельном участке | ИНН юридичес-кого лица, ИП |
| Наименование МО | Физическое расположение общественной территории | Наименование объекта недвижимого имущества, расположенного на | Вид пользования объекта недвижимого имущества/ земельного участка (аренда, собственность, безвозмездное пользование) |

Приложение № 8

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области»

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2025–2030 годах, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень общественных территорий, иных мероприятий по благоустройству | Адрес (местоположение) общественной территории | Перечень видов работ, планируемых к выполнению |
|  | Благоустройство общественной территории: Создание спортивной площадки в д. Селиховы Дворы Курского района Курской области | д. Селиховы Дворы Курского района Курской области | Создание спортивной площадки для баскетбола и минифутбола |

Приложение № 9

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области»

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории

Приложение № 10

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области»

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории

Приложение № 11

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области»

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ

Приложение № 12

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области»

Ориентировочная нормативная стоимость

(единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального и дополнительного перечней работ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид работ | Единица измерения | Единичная расценка, руб. с НДС |
| Работы, входящие в минимальный перечень\* | | |
| Установка калитки | шт | 1 500 |
| Вымостка тротуарной плиткой | м2 | 752 |
| Установка столбов | шт | 789 |
| Ограждение площадки | шт | 658 |

Приложение № 13

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области»

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области.

Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и расходования денежных средств (далее - аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области в рамках подлежащей утверждению Администрацией Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области в установленном порядке муниципальной программы«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Новопоселеновский сельсовет Курского района Курской области» (далее – муниципальная программа), механизм контроля за их расходованием.

1. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, установленный Правилами предоставления и распределения в 2018-2022 годы субсидий из областного бюджета  бюджетам муниципальных образований Курской области на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации основного мероприятия 2.10 «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы 2 «Обеспечение качественными услугами граждан в Курской области»», утверждёнными постановлением Администрации Курской области от 14.03.2017 № 201-па, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета Администрации Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области (далее - Администрация).

Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, Администрация открывает в органах федерального казначейства;

1. После утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц Администрация заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается территория благоустройства, реквизиты счета для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.  
   Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте, и составляет не менее 20 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ;

1. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения.

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в муниципальную программу в связи с корректировкой, и их заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства в порядке и на условиях, определенных соглашением.

1. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области с момента их зачисления на лицевой счет Администрации.
2. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования Администрации как главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных муниципальной программой.
3. Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

9. Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Администрации Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

10.Администрация ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии.

11. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной муниципальной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц;

12.Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения;

13.Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение № 14

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области»

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области»

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области» (далее соответственно - Порядок, дизайн-проект, муниципальная программа);

2. Разработка дизайн-проектов обеспечивается Администрацией Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области и включает следующие этапы:

2.1. осмотр дворовых территорий, предлагаемых к благоустройству, совместно с собственниками помещений в многоквартирных домах, собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица);

2.2. подготовка дизайн-проектов;

2.3. направление дизайн-проектов для обсуждения с представителями заинтересованных лиц;

2.4. согласование дизайн-проектов с представителями заинтересованных лиц;

3. Дизайн-проекты подготавливаются в отношении дворовых территорий по заявкам, одобренным общественной муниципальной комиссией для включения в муниципальную программу, с учетом даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований;

4. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект подготавливается в виде проектно-сметной документации и (или) в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке (схема благоустройства)   с отображением текстового (пояснительная записка) и визуального (визуализация элементов благоустройства) описания проекта  благоустройства дворовой территории исходя из минимального и (или) дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок;

5. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом местных нормативов градостроительного проектирования Администрации Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области. При этом показатели, установленные указанным правовым актом, учитываются в качестве максимальных;

6. Дизайн-проект, согласованный представителем заинтересованных лиц, либо замечания к нему направляются в Администрацию Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня его получения представителем заинтересованных лиц.

 7. При наличии мотивированных замечаний дизайн-проект корректируется и повторно направляется представителю заинтересованных лиц для согласования. Представитель заинтересованных лиц в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня получения, согласовывает откорректированный дизайн-проект.

8. В случае не урегулирования замечаний представителя заинтересованных лиц к дизайн-проекту, Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области передает дизайн-проект с замечаниями общественной муниципальной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц.

Общественная муниципальная комиссия рассматривает замечания к дизайн-проекту и принимает решение по представленным замечаниям о корректировке или об отказе в корректировке дизайн-проекта.

9. Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области с учетом решения общественной муниципальной комиссии направляет дизайн-проект представителю заинтересованных лиц для согласования. Представитель заинтересованных лиц в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня получения, согласовывает дизайн-проект.

10. В случае, если в установленные настоящим Порядком сроки дизайн-проект не согласован представителем заинтересованных лиц, дворовая территория многоквартирного дома не подлежит включению в муниципальную программу.

11. Дизайн-проект после согласования заинтересованными лицами утверждается общественной муниципальной комиссией.

Приложение № 15

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды в муниципальном

образовании «Новопоселеновский сельсовет»

Курского района Курской области»

План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 год | | | | 2026 год | | | | 2027 год | | | | 2028 год | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III  квартал | IV квартал |
| Контрольное событие № 1  «Утверждение дизайн –проекта» | Муниципальная программа | Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района | - | 01.04. | - | - | - | 01.04 | - | - | - | 01.04 | - | - |  | 01.04 | - | - |
| Контрольное событие № 2  «Заключение соглашения между Комитетом ЖКХ и ТЭК Курской области и администрацией МО» | Муниципальная программа | Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района | - | 01.04. | - | - | - | 01.04 | - | - | - | 01.04 | - | - |  | 01.04 | - | - |
| Контрольное событие № 3  «Разработка ПСД» | Муниципальная программа | Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района | 30.03. | - | - | - | 30.03. | - | - | - | 30.03. | - | - | - |  | - | - | - |
| Контрольное событие № 4  «Актуализация муниципальной программ» | Муниципальная программа | Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района | - | 30.05. | - | - | - | 30.05. | - | - | - | 30.05. | - | - |  | 30.05. | - | - |
| Контрольное событие № 5  «Получение положительного заключения экспертизы по ПСД» | Муниципальная программа | Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района | - | 30.05. | - | - | - | 30.05. | - | - | - | 30.05. | - | - |  | 30.05. | - | - |
| Контрольное событие № 6  «Объявление конкурса на СМР (строительно- монтажные работы)» | Муниципальная программа | Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района | - | 02.06. | - | - | - | 02.06. | - | - | - | 02.06. | - | - |  | 02.06. | - | - |
| Контрольное событие № 7  Заключение договора с победителем конкурсного отбора | Муниципальная программа | Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района | - | - | 01.07. | - | - | - | 01.07. | - | - | - | 01.07. | - |  | - | 01.07. | - |
| Контрольное событие № 8  Завершение работ | Муниципальная программа | Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района | - | - | - | 31.12. | - | - | - | 31.12. | - | - | - | 31.12 |  | - | - | 31.12 |

Приложение № 15

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды в муниципальном

образовании «Новопоселеновский сельсовет»

Курского района Курской области» (продолжение)

План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | |
| 2029 год | | | | 2030 год | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие № 1  «Утверждение дизайн –проекта» | Муниципальная программа | Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района | - | 01.04 | - | - | - | 01.04 | - | - |
| Контрольное событие № 2  «Заключение соглашения между Комитетом ЖКХ и ТЭК Курской области и администрацией МО» | Муниципальная программа | Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района | - | 01.04 | - | - | - | 01.04 | - | - |
| Контрольное событие № 3  «Разработка ПСД» | Муниципальная программа | Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района | 30.03 | - | - | - | 30.03 | - | - | - |
| Контрольное событие № 4  «Актуализация муниципальной программ» | Муниципальная программа | Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района | - | 30.05 | - | - | - | 30.05 | - | - |
| Контрольное событие № 5  «Получение положительного заключения экспертизы по ПСД» | Муниципальная программа | Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района | - | 30.05 | - | - | - | 30.05 | - | - |
| Контрольное событие № 6  «Объявление конкурса на СМР (строительно- монтажные работы)» | Муниципальная программа | Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района | - | 02.06 | - | - | - | 02.06 | - | - |
| Контрольное событие №7  Заключение договора с победителем конкурсного отбора | Муниципальная программа | Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района | - | - | 01.07 | - | - | - | 01.07 | - |
| Контрольное событие № 8  Завершение работ | Муниципальная программа | Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района | - | - | - | 31.12 | - | - | - | 31.12 |

Приложение № 16

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды в муниципальном

образовании «Новопоселеновский сельсовет»

Курского района Курской области»

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями)  земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2030 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Адрес |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Приложение № 17

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды в муниципальном

образовании «Новопоселеновский сельсовет»

Курского района Курской области»

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются  из бюджета Курской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Адрес |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |