Доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности в Новопоселеновском сельсовете Курского района Курской области на 2018 – 2022 годы»

| Наименование программы | «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности в Новопоселеновском сельсовете Курского района Курской области на 2018 – 2022 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области |
| Отчетная дата | 2019 год |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | Глава Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области Бирюков И.Г. 59-22-19 |
| Дата составления отчета (доклада) | «01» марта 2020 г. |
| Подпись Главы Администрации Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | _______________ (Бирюков И.Г.) |

Доклад

о реализации в 2019 году муниципальной программы

«Энергосбережение, повышение энергетической эффективности в Новопоселеновском сельсовете Курского района Курской области на 2018 – 2022 годы»

Объем бюджетных ассигнований в 2019 году на реализацию мероприятий Муниципальной программы «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности в Новопоселеновском сельсовете Курского района Курской области на 2018 – 2022 годы», утвержденной Постановлением Администрации Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области от 22 декабря 2017 года № 551 составил 105 530 руб. 00 коп. Фактические расходы за 2019 год составили 95 761 руб. 50 коп.

Денежные средства были направленны на приобретение светодиодных ламп, светильников.

Приоритетными направлениями муниципальной программы в 2019 году являлись:

- снижение потребления электрической энергии муниципальными учреждениями;

- снижение потребления электрической энергии на уличное освещение.

В ходе реализации муниципальной программы в 2019 году все целевые показатели были достигнуты 100% по отношению к плановым значениями.

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В НОВОПОСЕЛЕНОВСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2018 – 2022 ГОДЫ»

| № п/п мероприятия | Ед. измерения | 2019 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Новопоселеновском сельсовете Курского района Курской области на 2018 - 2022 годы» |  |  |  |
| Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности в Новопоселеновском сельсовете Курского района Курской области» |  |  |  |
| - снижение потребления электрической энергии муниципальными учреждениями | % | 3 | 3 |
| - снижение потребления электрической энергии на уличное освещение | % | 3 | 3 |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В НОВОПОСЕЛЕНОВСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА

2018 – 2022 ГОДЫ»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источник финансирования | Расходы по годам, рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Новопоселеновском сельсовете Курского района Курской области на 2018 - 2022 годы» | Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области | 001 | 00 00 | 00 0 00 00000 | 000 | Бюджет Новопоселеновского сельсовета | 105 530,00 | 95 761,50 |
| Подпрограмма | «Повышение энергетической эффективности в Новопоселеновском сельсовете Курского района Курской области» | Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области | 001 | 04 00 | 00 0 00 00000 | 000 | Бюджет Новопоселеновского сельсовета | 105 530,00 | 95 761,50 |
| Основное мероприятие | Осуществление мероприятий в области энергосбережения | Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области | 001 | 04 12 | 05 1 01 С1434 | 200 | Бюджет Новопоселеновского сельсовета | 105 530,00 | 95 761,50 |